RELATÓRIO INTERNO — EMISSOESCERTIDOES

# Portais bloqueados: o que trava cada um, exatamente

Levantamento dos 27 portais mapeados a partir da planilha do escritório, agrupados pela causa raiz de cada bloqueio — não por portal isolado. 8 já emitem certidão real em produção — dobrou desde a última atualização. Os 3 bloqueios de borda (WAF) que pareciam estruturais foram resolvidos: eram todos o mesmo problema de User-Agent já visto no FGTS/MPF, não bloqueio pesado de verdade.

Atualizado em 15/07/2026    ·    Escopo 27 sistemas únicos    ·    Fonte docs/CATALOGO_PORTAIS.md

| 8 | 7 | 1 | 11 |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionando hoje, em produção | Construídos, falta destravar | Instabilidade, não confirmado | Fora da fila por decisão do escritório |

Funcionando hoje, em produção

8 portais — nenhuma ação pendente

Os 4 originais

CPF — Situação Cadastral (Receita Federal); Débitos Trabalhistas — CNDT (TST); Certidão de Cadastro de Imóvel (Curitiba); Consulta de Débitos/Dívida Ativa (Curitiba).

+4 construídos e validados nesta rodada

FGTS (Caixa) — sem captcha, CRF real capturado. MPF — Cloudflare Turnstile resolvido, certidão "NADA CONSTA" com selo digital. Curitiba CND (Pessoa Física) — captcha Altcha (prova computacional, sem custo), certidão negativa real gerada várias vezes. TRT9 — captcha de imagem via 2captcha, certidão "NÃO CONSTAM" validada 4 vezes seguidas.

Bloqueio por ambiente Linux do servidor

depende de: uma máquina Windows dedicada, sempre ligada

Certidão Conjunta — Receita Federal

A submissão funciona perfeitamente — preenche e envia certinho — mas o serviço responde com um erro genérico ("023 — tente novamente") sempre que roda em Linux, com ou sem Docker. Confirmado até rodando Linux puro, sem container nenhum. O mesmo fluxo, nativo no Windows, funciona toda vez. Não é um problema de código nosso, é o sistema operacional que a Receita detecta.

Certidão Negativa de Débitos — Prefeitura de Pinhais

O portal mais simples construído até agora — não tem captcha em nenhuma etapa. O caminho de "CPF/CNPJ não é contribuinte" já roda em produção, inclusive em Docker. O caminho de sucesso esbarra no mesmo alerta antifraude de ambiente Linux visto acima.

Bloqueio de captcha ou validação de IP

depende de: proxy dedicado ou outro provedor de captcha

CNPJ + QSA — Receita Federal (cnpjreva)

O captcha é resolvido de verdade e a página reconhece o token como válido — mas o backend rejeita na validação final ("erro ao validar captcha"). Hipótese mais provável: o site confere se o IP de quem resolveu o captcha bate com o IP de quem envia o formulário, e eles são diferentes.

SEFAZ PR — Débitos Tributários e Dívida Ativa

Bloqueia uma etapa antes do CNPJ+QSA: o próprio serviço de resolução de captcha (2captcha) não consegue nem gerar um token para o reCAPTCHA Enterprise invisível do site. Não é limitação do nosso código.

Ministério Público do Trabalho (MPT)

Formulário e navegação já corrigidos (dois bugs reais de código resolvidos), mas o captcha é reCAPTCHA Enterprise e o 2captcha falha a maioria das vezes em resolvê-lo (confirmado 3x seguidas). Já funcionou pelo menos uma vez — não é mais bug nosso, é taxa de acerto baixa do provedor de captcha pra esse tipo específico.

Quase pronto — falta só um dado real pra validar

depende de: uma Indicação Fiscal + CPF/CNPJ real de um imóvel de Curitiba

Certidão de Tributos Municipais — Imóvel (Curitiba)

Mesma plataforma/captcha (Altcha) do CND, que já funciona. Mecânica toda testada e corrigida — inclusive um campo novo adicionado no painel pra digitar o CPF/CNPJ do proprietário. Só falta um imóvel de verdade (com Indicação Fiscal e dono reais) pra confirmar o resultado final do portal.

Bug no próprio site do órgão

depende de: correção pelo TRF4, fora do nosso controle

Certidão Cível/Criminal — JFPR/TRF4

Já validado com captcha real cinco vezes seguidas: preenche, resolve o captcha e a certidão é gerada no sistema do TRF4. O botão final "Visualizar Certidão Gerada" aponta para um link quebrado no próprio site deles — 404 confirmado de três formas independentes. Não depende de nós.

Instabilidade, ainda não confirmado

depende de: uma nova tentativa

Guia Amarela — Curitiba (Imóvel)

Conexão recusada na última tentativa, tanto pelo navegador quanto por linha de comando direta — pode ser instabilidade temporária do próprio site, ainda não dá para afirmar se é bloqueio.

Fora da fila por decisão do escritório

decisão consciente — não é uma tentativa fracassada

Pesquisa Protesto (CENPROT) — exige login/certificado digital, entrega em até 60 dias

Distribuidores 1º a 4º (Curitiba) — serviços pagos e assíncronos, ou sem link disponível na planilha

Consulta Processual (Projudi TJPR, JFPR, TRF4) — sem link fornecido na planilha original

IBAMA — landing page é só casca de SPA, indício forte de login obrigatório

Ministério da Economia (e-processo) — exige login via GOV.BR

Assertiva / Assertiva Crédito Mix — plataforma paga, com login

Fonte completa e detalhes técnicos de cada item em docs/CATALOGO_PORTAIS.md e nos avisos no topo de cada worker.py correspondente.